**ЗАПИСНИК**

са састанка Комисије за обезбеђење квалитета Природно-математичког факултета у Нишу одржаног дана **26.09.2018. године са почетком у 11:00 сати у кабинету 106.**

Састанку су присуствовали чланови Комисије за обезбеђење квалитета Факултета: проф. др Драган Гајић, проф. др Александар Стаменковић, проф. др Александар Настић, проф. др Алексдандар Бојић, проф. др Александар Радивојевић, проф. др Татјана Анђелковић. На састанак су позвани и проф. др Иван Манчев, проф. др Мића Станковић, и проф. др Драган Ђорђевић.

На састанку је разматран део плана активности Комисије за обезбеђење квалитета Факултета на основу анализе резултата анкетирања за период зимски семестар 2017/18.

Након анализе предложених мера за повећање стандарда квалитета простора Факултета, као и повећања стандарда квалитета рада Факултета, дефинисан је План прикупљања информација о потребним средствима и начину реализације предложених активности.

По достављању информација направио би се План реализације приоритетних активности у наредном шетсомесечном и једногодишњем периоду.

**План прикупљања информација о потребним средствима и начину реализације предложених активности**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Активност** | **Посао води** |  |
| Aнгажовање маркетиншке агенције за промоцију Факултета/департмана | Даница Добросављевић | У току периода октобар 2018 – новембар 2018 прикупити потребне информације  |
| Анкетирање студената и наставника о дизајну и информацијама које пружа сајт | проф. др Јелена Игњатовић и проф. др Татјана Анђелковић | У току периода октобар 2018 – март 2019 дефинисати анкетна питања и спровести анкету |
| Постављати одлуке донетe на Научно-стручним већима, Сенату и Савету Универзитета на сајт Факултета (навођење линкова са Универзитета) | проф. др Јелена Игњатовић, Ивана Божилов, Даница Добросављевић | У току периода октобар 2018 – новембар 2018 дефинисати ову могућност за увођење на сајт |
| Увођење професионалног обезбеђења зграде (ангажовање 4 сата дневно, сваки други или трећи дан) | проф. др Татјана Анђелковић и проф. др Јелена Игњатовић | У току периода октобар 2018 – новембар 2018 прикупити потребне информације |
| **Двориште зграде** |
| Санација ограде око зграде Факултета (чишћење шибља у појасу ширине до 1м око ограде, скидање старе фарбе, стављање нове, постављање нове капије за улаз на паркинг) | проф. др Мића Станковић, проф. др Татјана Анђелковић и Љиљана Милошевић | У току периода октобар 2018 – новембар 2018 прикупити потребне информације |
| Увођење расвете дворишта и зграде (постављање рефлектора) | проф. др Мића Станковић и Љиљана Милошевић | У току периода октобар 2018 – новембар 2018 прикупити потребне информације |
| Поплочавање степеница код паркинга | Љиљана Милошевић | У току периода октобар 2018 – новембар 2018 прикупити информације |
| Уклањање помоћне конзоле поред степеница са паркинга | Љиљана Милошевић | У току периода октобар 2018 – децембар 2018 извршити уклањање конзоле |
| Постављање додатних клупа, сенице или сл. за студенте, уређење парковског простора дворишта  | проф. др Владимир Ранђеловић | У току периода октобар 2018 – новембар 2018 прикупити потребне информације |
| Организација чишћења депоније преко пута Факултета и заузимања простора депоније неким садржајем (клупама или неким сличним садржајем) | проф. др Мића Станковић | У току периода октобар 2018 – новембар 2018 прикупити потребне информације |
| Увођење подземних контејнера | проф. др Мића Станковић | У току периода октобар 2018 – новембар 2018 прикупити потребне информације |
| **Ентеријер зграде** |
| Постављање плоча у делу ходника амфитеатар - студентска служба | проф. др Мића Станковић и Љиљана Милошевић | у току је реализација |
| Осветљавање ходника Факултета (замена лед сијалицама) | Љиљана Милошевић | У току периода октобар 2018 – новембар 2018 извршити замену сијалица |
| Увођење монитора у главном холу факултета. | Предраг Николић и Ливија Кековић | У току периода октобар 2018 – новембар 2018 прикупити потребне информације |
| Санација намештаја у амфитеатру  | Љиљана Милошевић | У току периода октобар 2018 извршити санацију |
| Постављање намештаја у простору код амфитеатра | проф. др Татјана Анђелковић, Љиљана Милошевић | У току периода октобар 2018 – новембар 2018 прикупити потребне информације  |
| Постављање итисона у амфитеатру | проф. др Татјана Анђелковић, Љиљана Милошевић | У току периода октобар 2018 – новембар 2018 прикупити потребне информације  |
| Постављање слика по ходницима  | Управници департмана са комисијама за промоцију департмана | октобар 2018 – децембар 2018  |
| Ренумерација просторија у приземљу зграде. Униформно обележавање просторија. | проф. др Татјана Анђелковић, проф. др Јелена Игњатовић, Љиљана Милошевић | У току периода октобар 2018 – новембар 2018 прикупити потребне информације  |
| Увођење Инфо табле са распоредом просторија и именима запослених по просторијама (код библиотеке, на улазу у факултет) | проф. др Татјана Анђелковић, Љиљана Милошевић | У току периода октобар 2018 – децембар 2018 прикупити потребне информације  |
| Увођење Студентског клуба (уместо учионице 13б). Измена распореда наставе - смањење броја пауза увођењем термина за предавања у трајању од 1,5 сати (уместо 11 пауза 7, уместо 12 часова добија се 16 часова по дану). Почетак и крај наставе: 7.30 до 21.15 | Милена Јовановић, проф. др Александра Зарубица | У току периода октобар 2018 – новембар 2018 прикупити потребне информације |

Председник Комисије за обезбеђење квалитета
Природно-математичког факултета

Проф. др Татјана Анђелковић

У Нишу, 01.10.2018.